【导语】9月3日上午，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京天安门广场隆重举行。作为核心道路的长安街，在7月29日到8月7日之间，经历了道路全面大修和景观升级。让我们一起回顾这场高标准、高难度、高效率的夜间养护工程。

【正文】长安街复兴门至建国门段全长6.77公里，面积共计38万平方米。大修前，道路沥青材质老化，路面存在裂缝、坑槽、车辙等病害及色差。为集中整治路面病害，以首善标准全面提升道路服务水平，北京市交通委牵头组织实施了长安街复兴门至建国门段维修养护工程。于7月29日启动试验段施工，8月7日全面完工。为最大程度减少对社会交通的影响，工程采取了夜间施工的方式，施工时间为每日23时至次日4时。工程被划分为38个施工段，交管部门对施工路段实行全封闭施工导行，保障8个作业面同步施工。

【同期声】北京首发养护公司工程事业部部长  王欣

不同类型的施工车辆

现场的位置进场路线

都得提前进行落图

工作组需要提前对现场进行踏勘

确保方案可行

如果发现现场 一看树高了

或者位置不够

就得赶紧调整方案

特别是还要兼顾阅兵活动

飞猫 大屏等设备的搭建

施工计划 每一天都需要微调

【正文】工程日均投入各类人员1200余人、机械车辆490余台套，各项目部高效衔接、现场忙而不乱，安全有序。

【同期声】北京建工养护集团市政一处经理 张立梁

我们尽量都是在两个作业面之间

要留出一个路口的区间

来供我们后方作业组出行

我们也是在前期方案制作的时候

把每一道工序 都是精确到分钟的

确保在四点之前顺利完成

【正文】每日6000吨的沥青用量，8个施工段的错峰作业需求，沥青的温控精度、摊铺厚度，路面平整度、压实度、摩擦系数、渗水系数等也要严格符合设计指标及规范要求，每一个细节的把控都要精益求精。每一道工序都有专人巡查，确保施工过程中场地干净整齐，施工后场干地净。

【同期声】延时摄影展示各工序有效衔接

【正文】七个夜晚，三十五小时的星月见证下，长安街悄然焕新，路面色泽黑亮均匀，路域环境清新靓丽。

【同期声】北京市城市道路养护管理中心主任  王光

本次养护维修

精准衔接2028年道路大修节点

保证路面性能稳定至大修前

既能改善当下的状况

又避免中间 反复中小修

实现了近远期养护需求高效统筹

【正文】9月3日，在万众瞩目的纪念大会上，当整齐的阅兵方阵踏着铿锵步伐驶过长安街时，这条承载民族荣光的百里长街正以全新的姿态见证历史，让全世界都见证了中国力量和中国精神。北京台报道。